## Slide 1
Curso: Tendencias Tecnológicas
Profesor: Cesar Augusto Angulo Calderón
Ciclo: 2018-I
Integrantes:
Flores Lapa Gerson

## Slide 2: Resumen Ejecutivo
Usayma, es una planta procesadora de mineral de cobre, que diaramente recibe mineral en bruto para poder ser procesado en la planta, la problemática actual es el correcto monitoreo del mineral en cada una de las fase en el proceso de tranformacion de mineral en bruto a concentrado listo para su venta.

## Slide 3: Antecedentes
Historia
  Usayma es una empresa que se de dedica al proceso de transformación de cobre en concentrado para ser vendido.
  Ubicada en el departamento de vilcambamba en la provincia de Apurimac.
Problemática
  Al estar en crecimiento la plata Usayma tiene un la dificulta que el constante conflicto entre los pobladores y la planta, principalmente por temas “Ambientales”

## Slide 4: Antecedentes
Solución
  El proyecto tiene como solución crear una plataforma web que sirva como centro de información para mantener una relación en línea, con los pobladores a fin de afianzar la confianza entre ambas parte y evitar conflictos que lleguen a perjudicar la integridad tanto de pobladores como empresa

## Slide 5: Propuesta
Misión : Mantener una relación directa con los pobladores manteniéndolo informado en todo momento de cual actividad que realice la empresa.
Visión: Ser una de las mejores plataforma de información en el rubro de minera para la comunicación entre empresa y pobladores

## Slide 6: Implicaciones
De no realizarse este proyecto conllevaría a las siguientes fallas:
Constante conflicto entre empresa y pobladores
Retrasos en entregas de producto por paralización o cierre de vías por parte de los pobladores
Agresiones físicas entre empresa y pobladores

## Slide 7: Criterios de Éxito
Reducción de conflicto entre empresa y pobladores
Información constante a los pobladores
Entregas a tiempo y sin demora
Crecimiento sostenible en la población y la empresa

## Slide 8: Alcance del producto
1. Permitir a la empresa las necesidades o incomodidades de la población | 1. La plataforma dentro un buzón de sugerencia donde la empresa pueda saber lo que el poblador necesita
2. Permitir a los pobladores de los beneficios de la empresa | 2. La plataforma mostrara todas la actividades que realiza la empresa
3. Permitir a los pobladores conocer la empresa | 3. La plataforma albergara toda la información necesaria a nivel legal del funcionamiento de la empresa

## Slide 9: Criterios de aceptación
CONCEPTOS | CRITERIOS DE ACEPTACION
TECNICOS | Se deben cumplir los requerimientos funcionales y no funcionales del aplicativo de Software a construir para Usayma.
DE CALIDAD | Se espera lograr que Usayma de conformidad en base a un aproximado de 95% basado en la estabilidad del aplicativo.
ADMINISTRATIVOS | Obtener la aprobación de todos los entregables del proyecto por parte del área de Administracion y Gerencia
COMERCIALES | Cumplir con lo acordado en el contrato
SOCIALES | Difundir el uso con el la empresa y poblacion

## Slide 10: Restricción del proyecto
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN | AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN
El presupuesto del proyecto no debe exceder lo presentado en la propuesta | Se realizará la facturación de los equipos una vez realizada la entrega de los mismos a Usayma
Se presentará un informe mensual sobre los avances, el cual estará sujeto a revisión y aprobación. | Las ventanas de implementación serán definidas en conjunto con el personal de Usayma conforme a disponibilidad.

## Slide 11: Supuesto del proyecto
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN | AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN
El cronograma del proyecto no sufrirá modificación alguna, puesto que el contrato con la empresa Usyama estipula una fecha de entrega del producto. | La empresa Usayma respetará el cronograma del proyecto.
Se cuenta con la infraestructura básica necesaria para construir el aplicativo. | Se cuenta con proveedores de servicios web, los cuales garantizan un 90 % de disponibilidad de su servicio las 24 horas del día.
Se programarán ventanas fuera de horario de oficina para la implementación de los equipos propuestos. | Toda actividad a realizarse sobre la infraestructura de red será autorizada y/o acompañada por personal de confianza de Usayma.

## Slide 12: Cronograma
Usayma

## Slide 13: Presupuesto

## Slide 14: Plan de Gestion de Costos PRESUPUESTO DEL PROYECTO
PROYECTO | FASE | ACTIVIDAD | COSTO($)
CENTRO DE INFORACION | COSTOS DE LA PLATAFORMA | Analisis Tecnologico y Recopilacion de Datos | 600.00
 |  | Analisis de la informacion | 300.00
 |  | Desarrollo del Sistema | 12,000.00
 |  | Implementacion | 800.00
 |  | Capacitacion | 400.00
 | AMBIENTE FISICO | Adquisicon de equipos de computo | 4,000.00
 |  | Ambiente de centro de computo | 2,000.00
 |  | COSTO TOTAL | 20,100.00